机电学院知识库

项 目 介 绍 书

四川农业大学 · 机电学院

负责人：杨彬

2026年6月 | v1.0

目   录

# 一、项目概述

## 1.1 项目名称

机电学院知识库（SCAU Knowledge Base）

## 1.2 项目背景

四川农业大学机电学院设有电子科学与技术、电气工程及其自动化、农业机械化及其自动化、农业工程共四个本科专业，覆盖346门课程。长期以来，课程资料、考试真题、学习经验等优质资源分散在各年级学生的个人硬盘、QQ群文件、网盘链接中，缺乏统一管理和可持续积累机制。每到期末，学生都在重复相同的信息搜集工作，学长学姐的学习经验无法有效传承。

## 1.3 核心价值主张

建立一个「全院共建、人人共享」的课程知识平台，让每一门课的复习资料、考试真题、学习经验都有迹可循、有处可查、有源可溯。

## 1.4 解决的问题

| 痛点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 资料分散在QQ群/网盘，链接失效频繁 | 统一托管于站点 + EdgeOne CDN，永久可访问 |
| 学长经验口口相传，毕业后断裂 | “ta说”板块留存高分同学经验，结构化记录 |
| 课程结构复杂，346门课无从下手 | 按专业/学期/课程三级导航，3步找课 |
| 多人协作编辑缺乏入口 | 腾讯文档在线协作 + 管理后台编辑 |
| 无校园官方课程资料平台 | 自建Web知识库，GitHub开源运营 |

# 二、现状分析

## 2.1 当前已完成功能

| 模块 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VitePress站点框架 | 100% | 响应式布局、暗色模式、无障碍支持 |
| 四专业346门课程页面 | 100% | 32个学期页 + 177个课程详情页 |
| 全站导航系统 | 100% | 44个导航入口，3级路由结构 |
| 腾讯文档空间 | 100% | 4专业×8学期全部课程文档创建 |
| 文档模板框架 | 99% | 每门课含5个标准化板块 |
| 大一上复习资料 | 已上传 | 5门核心课程共24份资料 |
| 管理后台（admin） | 80% | 课程列表 + 五段式编辑器 + 文件上传区 |
| 云函数后端 | 已写好 | CloudBase云函数代码，待部署 |

## 2.2 技术架构

前端框架：VitePress 1.6.4（Vue 3 + Vite）+ Ardot设计系统

设计令牌：品牌色#0D5C5A / 底色#F7F5F0 / 字体Crimson Pro + PingFang SC

协作编辑：腾讯文档MCP API（346门课程在线文档）

认证与存储：CloudBase云函数（待部署）→ GitHub API直写

部署：EdgeOne Pages自动构建（push即部署）

## 2.3 已识别的痛点

- 内容填充率低：文档模板已建好，具体课程内容需逐门填充

- 管理后台未闭环：在线编辑器已建成，缺少保存到GitHub的云端代理

- 腾讯文档与站点不同步：两套系统独立维护

- 内容持续性：依赖学生志愿者贡献，无激励机制

- 域名缺失：当前使用EdgeOne默认域名

# 三、项目目标与范围

## 3.1 短期目标（3个月内）

| 里程碑 | 量化指标 |
| --- | --- |
| M1: 后端上线 | CloudBase云函数部署，admin页面可保存内容 |
| M2: 10门课内容填充 | 5门大一上 + 5门大一下，每门课至少含课件+练习题 |
| M3: 注册独立域名 | 购买自定义域名，绑定EdgeOne |
| M4: 首页信息完善 | Hero区域优化 + 统计数据实时展示 |
| M5: 首次推广 | 班群推广，目标200UV |

## 3.2 长期愿景

- 全院346门课至少60%有实质性课程资料

- 每届新生入学即可在平台找到所有必修课完整复习资料

- 支持用户登录、收藏课程、点评功能

- 与教务系统对接，自动同步课程变动

## 3.3 项目边界

| 在范围内 | 不在范围内 |
| --- | --- |
| 课程资料的结构化存管与展示 | 在线直播教学 |
| 学长经验分享（“ta说”板块） | 在线作业提交与批改 |
| 管理后台与内容协作编辑 | 教务选课系统集成 |
| 四专业346门课程的完整覆盖 | 其他学院/专业的扩展 |

# 四、目标用户与场景

## 4.1 主要用户群体

| 用户角色 | 核心需求 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 在校本科生 | 查找考试真题、复习资料、选课参考 | 80% |
| 考研备考学生 | 系统回顾专业课知识点 | 10% |
| 内容贡献者 | 分享学习经验、上传自整理资料 | 5% |
| 教师/教务处 | 参考课程资料的学生反馈 | 5% |

## 4.2 典型使用场景

场景一：期末复习 — 大三学生打开站点 → 搜索“信号与系统” → 下载历年试卷 → 查看学长经验 → 完成针对性复习

场景二：选课决策 — 大一新生浏览课程总览 → 查看课程介绍、学分、难度评价 → 合理规划选课

场景三：内容贡献 — 高分学长打开管理后台 → 选择对应课程 → 填写学习经验 → 上传复习笔记 → 一键保存发布

# 五、功能规划

## 5.1 核心功能列表

| 优先级 | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 课程浏览与搜索（346门课） | ✅ 已上线 |
| P0 | 专业/学期/课程三级导航 | ✅ 已上线 |
| P0 | 课程文档5板块框架 | ✅ 已部署 |
| P1 | 管理后台在线编辑保存 | 🔄 代码就绪，待部署云函数 |
| P1 | 课程资料上传与下载 | 🔄 框架就绪，内容待填充 |
| P2 | 用户登录与权限管理 | 📋 规划中 |
| P2 | 课程收藏与学习记录 | 📋 规划中 |
| P3 | 教务数据自动同步 | 📋 远期规划 |

## 5.2 后续迭代规划

- v1.1：云函数部署，admin可保存；域名注册；全站SEO优化

- v1.2：10门核心课程内容填充上线；文件上传功能完整打通

- v2.0：用户系统上线（GitHub OAuth登录）；课程收藏功能

- v3.0：数据看板（课程访问量、下载量排行）；推荐系统

# 六、技术方案

## 6.1 技术选型依据

| 技术 | 选择理由 |
| --- | --- |
| VitePress | 构建速度4秒；Vue 3生态；纯Markdown驱动；零运行时JS |
| EdgeOne Pages | CDN加速国内访问；与GitHub集成；免费额度够用 |
| 腾讯文档MCP API | 批量管理346门课程文档；在线协作编辑 |
| CloudBase云函数 | 免费额度10万次/月；代理GitHub API隐藏Token |
| Ardot设计系统 | 品牌一致性；预定义设计令牌减少CSS重复 |

## 6.2 架构设计

解耦三层架构：内容层（Markdown + 腾讯文档）→ 构建层（VitePress + GitHub Actions）→ 编辑层（Admin页面 + CloudBase云函数）。所有课程内容为纯文本Markdown，Git版本控制；前端与内容完全解耦，不依赖数据库。

## 6.3 技术难点与应对

| 难点 | 应对策略 |
| --- | --- |
| 346门课文档模板批量插入 | 编写Python脚本走MCP API批量操作，已完成 |
| 移动端菜单黑屏/溢出 | 分析VitePress双菜单机制，CSS层覆盖原生变量 |
| 腾讯文档API限流 | 限速0.1s/次 + 分批执行 + 换日重试 |
| 多专业课程交叉共享 | 设计shared/courses/目录，共享课程引用统一路径 |

# 七、项目计划

## 7.1 阶段划分

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期：基础建设 | 已完成 | 站点搭建 + 346门课创建 + 文档模板 | 线上站点 + 腾讯文档空间 |
| 二期：后端闭环 | 2周 | CloudBase部署 + admin保存上线 | 可用的管理后台 |
| 三期：内容填充 | 4-6周 | 10-20门核心课内容 + SEO | 高覆盖率的资料库 |
| 四期：推广运营 | 持续 | 班群推广 + 贡献者激励 | 用户增长 + UGC循环 |

## 7.2 资源投入

| 角色 | 人数 | 投入 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 + 前端开发 | 1人（杨彬） | 已完成主体开发 |
| 内容贡献者 | 5-10人 | 按课程分配 |
| 服务器/域名 | — | 约¥60/年（域名）+ 云函数免费 |

# 八、风险评估

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容贡献者不足 | 高 | 中 | 班群定点推广 + 贡献打卡奖励 |
| Token泄露风险 | 高 | 低 | Token仅存云函数环境变量，设置最小权限 |
| 腾讯文档API变更 | 高 | 低 | 文本内容已Markdown化，可随时迁移 |
| 课程大纲变更 | 中 | 低 | 每年开学季核查一次课程结构 |
| 免费额度用尽 | 低 | 低 | 学生项目可申请教育额度 |

# 九、预期成果

## 9.1 量化指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 课程覆盖率 | 346/346（100%）✅ 已达成 |
| 核心课程内容填充 | 20门课有实质内容（目标首期） |
| 站点日UV | 100+（首月推广目标） |
| 页面加载速度 | FCP < 1.5s（已有CDN） |
| 构建时间 | < 5s（当前4s）✅ |
| 死链数量 | 0（已开启ignoreDeadLinks:false检测）✅ |

## 9.2 验收标准

- 任意用户可通过3步操作找到任意课程（浏览专业→选学期→点课程）

- 管理后台可在线编辑任意课程内容并保存发布，无需命令行操作

- 5门必修课各含≥3份复习资料文件

- 站点可通过自定义域名访问

- README含完整贡献指南，新贡献者10分钟内可上手

本项目为开源社区驱动的知识共享平台

欢迎机电学院全体师生参与共建

GitHub: TaiBai801/scau-knowledge-base