机电学院知识库

策划与计划书

四川农业大学 · 机电学院

项目负责人：杨彬

2026年7月 | v2.0

GitHub: TaiBai801/scau-knowledge-base

目  录

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

四川农业大学机电学院设有电子科学与技术、电气工程及其自动化、农业机械化及其自动化、农业工程四个本科专业，覆盖346门课程。当前课程资料、考试真题、学习经验分散于QQ群文件、个人网盘，缺乏统一管理平台，学生期末复习时重复搜集资料效率低下。

## 1.2 项目目标

建立"全院共建、人人共享"的课程知识平台，实现课程资料的结构化存管、学长经验的持续传承、四专业内容的统一检索。

## 1.3 核心价值对比

| 维度 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 资料管理 | 分散在QQ群/网盘 | 统一CDN托管，永久可访问 |
| 经验传承 | 口口相传，毕业后断裂 | "ta说"板块结构化记录 |
| 课程导航 | 346门课无从下手 | 专业/学期/课程三级导航 |
| 内容协作 | 单打独斗 | 腾讯文档+管理后台协同编辑 |

# 二、现状分析

## 2.1 已完成功能

| 模块 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VitePress站点框架 | 100% | 响应式布局、暗色模式、Ardot设计系统 |
| 四专业346门课程页面 | 100% | 32个学期页+177个课程详情页 |
| 全站导航系统 | 100% | 44个导航入口，3级路由结构 |
| 腾讯文档空间 | 100% | 4专业*8学期全部课程文档创建 |
| 文档模板框架 | 99% | 5个标准化板块(1)-(5) |
| 管理后台（admin） | 90% | 课程列表+五段式编辑器+文件上传+保存 |
| CloudBase后端 | 90% | 云函数save-course+HTTP触发器+CORS |

## 2.2 技术架构

- 前端：VitePress 1.6.4 + Vue 3 + Ardot 设计系统

- 部署：EdgeOne Pages 自动构建（push即部署）

- 后端：CloudBase 云函数 -> GitHub API 直写

- 协作：腾讯文档 MCP API（346门课程在线文档）

- 管理：CloudBase 静态托管 -> 独立 admin 控制台

## 2.3 当前核心痛点

- EdgeOne默认域名3小时过期，admin需独立托管解决

- 云函数尚未完全稳定，需加固错误处理和日志

- 内容填充率低，346门课中有实质内容不足20门

- 尚未购买自定义域名，无ICP备案

- 搜索引擎未收录，无SEO优化

# 三、项目目标与范围

## 3.1 短期里程碑（1-3个月）

| 里程碑 | 目标 | 预计完成 |
| --- | --- | --- |
| M1 | CloudBase后端完全稳定 | 1周 |
| M2 | admin保存功能投产使用 | 1周 |
| M3 | 购买域名+ICP备案 | 3-4周 |
| M4 | 20门核心课程内容填充 | 6周 |
| M5 | Google/Bing搜索引擎收录 | 2周 |

## 3.2 长期愿景

- 全院346门课至少60%有实质性课程资料

- 支持用户登录（GitHub OAuth）和课程收藏

- 数据看板（课程访问量、下载量排行）

- 自动化内容同步 + 公众号推送

## 3.3 项目边界

| 在范围内 | 不在范围内 |
| --- | --- |
| 课程资料的结构化存管 | 在线直播教学 |
| 学长经验分享板块 | 在线作业提交/批改 |
| 管理后台与协作编辑 | 教务选课系统集成 |
| 四专业346门课程覆盖 | 其他学院扩展 |

# 四、目标用户与场景

## 4.1 用户画像

| 角色 | 核心需求 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 在校本科生 | 查找考试真题、复习资料 | 80% |
| 考研备考学生 | 系统回顾专业课知识点 | 10% |
| 内容贡献者 | 分享经验、上传资料 | 5% |
| 教师/教务处 | 参考学生反馈 | 5% |

## 4.2 典型使用场景

- 场景A（期末复习）：大三学生搜索"信号与系统" -> 下载历年试卷 -> 查看学长经验 -> 针对性复习

- 场景B（选课决策）：大一新生浏览课程总览 -> 查看课程介绍/学分/难度 -> 合理规划选课

- 场景C（内容贡献）：学长通过admin后台 -> 选课填经验 -> 上传笔记 -> 一键保存发布

# 五、功能规划

## 5.1 核心功能优先级

| 优先级 | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 课程浏览与搜索（346门课） | ✅ 已上线 |
| P0 | 专业/学期/课程三级导航 | ✅ 已上线 |
| P1 | 管理后台在线编辑+保存 | 🔄 调试中 |
| P1 | 课程资料上传与下载链接 | 🔄 调试中 |
| P2 | 自定义域名+ICP备案 | 📋 待启动 |
| P2 | SEO搜索引擎优化 | 📋 计划中 |
| P3 | 用户登录+课程收藏 | 📋 远期 |

## 5.2 版本迭代路线

- v1.1（当前）：CloudBase后端稳定 + admin可保存 + Ardot全部页面视觉实装

- v1.2：域名注册 + ICP备案 + SEO优化 + 20门课内容填充

- v2.0：用户系统（GitHub OAuth）+ 课程收藏 + 数据看板

- v3.0：自动化内容同步 + 公众号推送

# 六、技术方案

## 6.1 系统架构设计

解耦三层架构：内容层（Markdown+腾讯文档）-> 构建层（VitePress+GitHub Actions）-> 编辑层（Admin页面+CloudBase云函数）。所有课程内容为纯文本Markdown，Git版本控制，前端与内容完全解耦。

- EdgeOne Pages：CDN加速，免费额度，国内可访问

- CloudBase云函数：代理GitHub API，隐藏Token，免费10万次/月

- GitHub Actions：push即自动构建部署

- 腾讯文档MCP API：346门课程在线协作编辑

## 6.2 关键技术难点与应对

| 难点 | 对策 |
| --- | --- |
| EdgeOne域名3小时过期 | admin独立部署CloudBase静态托管 |
| 云函数CORS问题 | 添加OPTIONS预检+Access-Control头 |
| VitePress多Vue组件编译慢 | 核心页面用组件，次要页面用Markdown+CSS |
| 腾讯文档API限流 | 0.1s/次限速+分批执行 |

# 七、项目计划与阶段

## 7.1 时间线

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期：基础建设 | 已完成 | 站点+346门课+文档模板 | 线上站点+腾讯文档空间 |
| 二期：后端闭环 | 进行中 | CloudBase部署+admin可保存 | 可用的管理后台 |
| 三期：域名备案 | 3-4周 | 购买域名+ICP备案+绑定 | 自定义域名访问 |
| 四期：内容填充 | 4-6周 | 20门核心课内容填充+SEO | 高覆盖率的资料库 |
| 五期：推广运营 | 持续 | 班群推广+贡献者激励 | 日UV 100+ |

## 7.2 资源配置

| 资源 | 详情 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 域名 | .cn域名（腾讯云/阿里云） | ¥29-60/年 |
| 服务器 | 轻量云服务器2核2G（备案用） | ¥58/月 |
| CloudBase | 云函数+静态托管（免费额度） | ¥0 |
| EdgeOne Pages | CDN+构建部署 | ¥0 |
| GitHub | 代码托管+Actions | ¥0 |

# 八、风险评估与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容贡献者不足 | 高 | 中 | 班群定向推广+贡献奖励机制 |
| GitHub Token泄露 | 高 | 低 | 最小权限+仅环境变量存储 |
| 腾讯文档API变更 | 高 | 低 | 内容已Markdown化，可随时迁移 |
| 免费额度用尽 | 低 | 低 | 申请教育额度或升级付费 |

# 九、推广与运营策略

## 9.1 推广渠道

- 机电学院各班QQ群、微信群定向推广

- QQ空间/朋友圈分享站点核心亮点

- 联系辅导员/教师推荐背书，增加权威性

- GitHub开源社区曝光，吸引技术方向同学贡献

## 9.2 内容贡献激励机制

- 贡献者墙：公开致谢所有内容贡献者

- 优先展示：优秀内容置顶陈列

- 学分激励：与学院协商将贡献纳入社会实践学分

## 9.3 运营指标对照

| 指标 | 目标值 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 日UV | 100+ | 未统计 |
| 课程覆盖率 | 346/346 | ✅ 已达成 |
| 核心课内容填充 | 20门 | 🔄 5门 |

# 十、预期成果与验收标准

## 10.1 量化指标

- 课程覆盖率：346/346（100%）

- 核心课程内容填充：20门有实质资料

- 站点日UV：100+

- 页面加载速度：FCP < 1.5s

- 死链数量：0

## 10.2 验收标准

- 任意用户通过3步操作找到任意课程

- Admin后台可在线编辑任意课程并保存发布

- 5门必修课各含3份以上复习资料文件

- 站点可通过自定义域名访问

- README含完整贡献指南，新贡献者10分钟内可上手

本项目为开源社区驱动的知识共享平台

欢迎机电学院全体师生参与共建

联系：2286318767@qq.com